UMOWA

zawarta w dniu ….................. r. w Sokółce pomiędzy:

1. Zespołem Szkół Zawodowych z siedzibą w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A  reprezentowanym przez Pana Grzegorza Zalewskiego  – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. …...................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce zgodnie z załączonym kosztorysem.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na -......................

- Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – 28.08.2015 r.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają  wynagrodzenie brutto za wykonanie prac wymienionych w § 1 na kwotę .................................. (słownie: …........................................................................................................)

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury VAT. Podstawą do jej wystawienia będzie potwierdzony przez strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiający dokona przelewu zafakturowanej kwoty w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

Obowiązki i zadania Wykonawcy:

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

- Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy,    w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego montażu lub użytku muszą być wywożone z terenu remontu na bieżąco na miejskie wysypisko śmieci, na koszt Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizację pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót.

- Zapewni odbiór robót wykonanych w terminach określonych w umowie.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 14 dni od ich przedstawienia.

§ 6

Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane po wcześniejszych ustaleniach na podstawie protokołów konieczności podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron. Naliczenie wartości prac dodatkowych będzie dokonywane w oparciu o kosztorys dodatkowych, koniecznych prac.

§ 7

Wady i usterki

    - Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wad i usterek po zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni.

    - Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

c)	za każdy dzień opóźnienia od końcowego terminu Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 0,5% wartości umownej netto tytułem kary.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

a)	w przypadku zwłoki w opłacaniu faktur – zgodnie z obowiązującymi przepisami

b)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie poniesionych strat.

5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części wynagrodzenia do czasu nadrobienia zaległości terminowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku               z prowadzonymi przez niego pracami, do dnia oddania przedmiotu umowy na podstawie pisemnego protokołu odbioru.

      - Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie są  sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..

Zamawiający							Wykonawca