Sokółka, 22.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe 1/2015

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu sali gimnastycznej w  budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Osiedle Zielone 1A

16-100 Sokółka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 14000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać  do 16 lipca 2015 roku, do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2015 roku, o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 17 lipca 2015 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej w budynku szkoły położonym przy ulicy Osiedle Zielone 1A w Sokółce.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż zabudowy ścian o powierzchni ok. 110 m2;

- demontaż drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz listew cokołowych;

- wyrównanie starej nawierzchni parkietu o powierzchni ok. 162 m2;

- przygotowanie ścian do tynkowania ok. 110 m2;

- tynkowanie ścian ok. 110 m2;

- montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych;

- montaż płyt pod wykładzinę na powierzchni ok. 162 m2;

- ułożenie nowej nawierzchni podłogi (wykładzina syntetyczna), na powierzchni ok. 162 m2;

- zamontowanie listew cokołowych;

- malowanie linii boiskowych farbą poliuretanową.

Termin wykonania zamówienia: 28.08.2015 r.

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 857112508.

Osoby upoważnione do kontaktu: Grzegorz Zalewski – dyrektor szkoły.

Warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę,  o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych.

- Oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono wobec niego upadłości.

Kryterium wyboru oferty:

- cena – 100%

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia, na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferty).

2. Oferty według załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem, np.: „Remont sali gimnastycznej”

Załączniki:

- oferta

- wzór umowy